精华制药集团股份有限公司

新办公楼装饰消防安装改造

招标文件

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 新办公楼装饰消防安装改造 |
| 2 | 施工地点 | 南通市青年东路南侧、通富北路东侧国城生活广场 20层至25层 |
| 3 | 建设规模 | 约6000m2 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 规范标准 | 施工质量符合国家、行业相关标准 |
| 6 | 工期要求 | 2019年9月28日前完成 （与装饰施工单位配合完成） |
| 7 | 报价方式 | 定额结算项目的下浮比率 |
| 8 | 投标有效期 | 30天 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 壹 份 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 投标截止时间 | 截止时间： 2019 年 5 月 30 日9时30分 |
| 12 | 招标单位 | 招标单位：精华制药集团股份有限公司 地 址：南通市港闸区兴泰路9号 联 系 人： 刘逸敏 联系电话： 0513- 85609118 传 真： 0513- 85609115 |

二、投 标 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1施工现场情况：现场已具备施工条件。

1.2施工用水、电：现场提供临时接出点。

1.3场内外道路： 施工用道路利用现有道路，如有变化，自行负责 。

1.4其他： 工程地处繁忙的施工区内，场地有限，中标人施工时不得影响其它单位的施工秩序和人员安全，要考虑并采取有效的防护措施，中标人还有义务配合招标人做好工程的有关协调工作。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和专业施工资质。

2.2参加投标的项目负责人必须具备类似工程施工业绩。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二) 投标文件

4.投标文件应包括下列内容

4.1法定代表人身份证明书；

4.2授权委托书(如有授权)；

4.3投标函；

4.4预算书；

4.5资格证明材料：(1)企业法人营业执照(2)企业资质证书(3)企业安全生产许可证；

4.6项目负责人近三年施工业绩。

5. 招标文件提供的文件格式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

6. 投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

7.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

8.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

9.踏勘现场

9.1.投标人自行踏勘现场并承担踏勘现场发生的自身费用。

9.2. 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

(三) 投标报价

10.投标报价方式

本项目采用固定下浮比率报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。竣工结算的工程量按双方约定应予计量且实际完成的工程量确定。

11、投标报价编制依据： 现行工程定额

(四) 投标文件的密封和递交

12.投标文件的密封与标志

12.1投标文件应密封，并在封袋写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

12.2所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。

12.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

12.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

(五) 开标、评标和定标

13．开评标委员会

开评标由招标人依法组建的开评标委员会负责。

14.开评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，否则视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

15.开标、评标、定标工作在公司纪检的监督下由招标人组织进行。

（六）合同签订

16.定标后，招标人在5日内向中标人发出中标通知书，该中标通知书有效期30天。

17.在中标有效期内，招标人优先与中标人签订中标项目施工合同。

18.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。

19.中标后施工方出现重大施工质量、安全事故等情况，经招标人评估，可以中断该中标人的中标权限。

三 评标办法

20.本招标评标、定标办法采用综合评估法方式，通过打分制确定第一中标候选人。

20.1评标办法参照招标人相关制度和办法

21.确定中标候选人

评分最高的投标单位即为第一中标候选人。

附件：工程量清单

# 四  投标文件格式

## 1、投  标  函

：

(一)根据已收到的  新办公楼装饰消防安装改造  工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）       元（RMB￥      元）的投标报价承包上述工程的施工、竣工，以消防工程项目定额结算价下浮        的计价办法进行工程结算，并承担任何质量缺陷保修责任。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在双方商定的工期内竣工。

(三)我单位保证工程质量达到                    。

(四)我单位保证施工期间遵守安全施工规范，按规范要求组织施工，履行相关职责。

(五) 我单位保证施工期间遵守现场施工秩序，与其它单位协调配合，配合费自理。

(六) 贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日